|  |  |
| --- | --- |
| **Daily 10/11** | |
| **Grupo: Equipo 2** | **Scrum Master: Yerko Herrera** |
| **Fecha: 10/11/2018** | **Hora inicio: 22:30 Hora final: 22:50** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Daniel Montecinos | Programador |
| 2 | Gonzalo Olatte | Programador |
| 3 | Juan Oliva | Super documentador |
| 4 | René Catalán | Gestor de calidad |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades a realizar para la siguiente daily** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Finalizar código. |
| 2 | Finalizar modelo de base de datos |
| 3 | Sumar documentación de testing a la par del desarrollo de código. |
| 4 | Refinar y finalizar Backlog en base a Scrum Board. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impedimentos** | |
| **N°** | **Descripción impedimento** |
| 1 | Problemas de comunicación entre el equipo. |
| 2 | Integrantes del equipo no trabajan o trabajan muy poco. Se deja constancia de quienes no han desarrollado su trabajo:   * Alejandro Mery. * Nicholas Howard. |