|  |  |
| --- | --- |
| **Daily 12/11** | |
| **Grupo: Scrum Team #0** | **Scrum Master: Hugo Mercado** |
| **Fecha:12/11/2018** | **Hora inicio: 23:30 hrs**  **Hora final:23:45 hrs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Gonzalo Olatte | Scrum Master Team 2 |
| 2 | Tiare Ojeda | Scrum Master Team 3 |
| 3 | Alberto Calvo | Scrum Master Team 4 |
| 4 | Mario Valverde | Scrum Master Team 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades realizadas desde la daily anterior** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Alberto:Avance en alcance, secuencia, CU de historia 6 |
| 2 | Mario: Se inició el testing retrasado. |
| 3 | Tiare: Tiene los criterio de aceptación, documentación terminando historias. |
| 4 | Gonzalo: Marlon Gonzalez y Alvaro Pozo faltaron a la daily del Scrum Team 2. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades a realizar para la siguiente daily** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Terminar las historias del sprint pasado |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impedimentos** | |
| **N°** | **Descripción impedimento** |
| 1 | Se cortó la luz lo que provocó retraso en reuniones de programación |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Daily 13/11** | |
| **Grupo: Scrum Team #0** | **Scrum Master: Hugo Mercado** |
| **Fecha:13/11/2018** | **Hora inicio: 23:30 hrs**  **Hora final:23:45 hrs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Gonzalo Olatte | Scrum Master Team 2 |
| 2 | Tiare Ojeda | Scrum Master Team 3 |
| 3 | Alberto Calvo | Scrum Master Team 4 |
| 4 | Mario Valverde | Scrum Master Team 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades realizadas desde la daily anterior** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Avance esperado en los equipos |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades a realizar para la siguiente daily** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Avance de testing |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impedimentos** | |
| **N°** | **Descripción impedimento** |
| 1 | Se esperan que se arregle la base de datos |
| 2 | Se espera que se arregle los diagramas de clases general |
|  |  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Daily 14/11** | |
| **Grupo: Scrum Team #0** | **Scrum Master: Hugo Mercado** |
| **Fecha: 14/11/2018** | **Hora inicio: 23:30 hrs**  **Hora final: 23.45hrs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Gonzalo Olatte | Scrum Master Team 2 |
| 2 | Tiare Ojeda | Scrum Master Team 3 |
| 3 | Alberto Calvo | Scrum Master Team 4 |
| 4 | Mario Valverde | Scrum Master Team 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades realizadas desde la daily anterior** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Gonzalo: Alejandro Mery llega atrasado a la daily, se solicita que envíe una justificación por correo. |
| 2 | Alberto: Aún no se empieza el testing. |
| 3 | Mario: Dudas de historia de eliminar archivo, avance en programación, documentación está casi completo y falta testing |
| 4 | Tiare:historias 23, 24, 25 se refino 41, 42 trabajando y se está preparando para testing. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades a realizar para la siguiente daily** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Inicio de Testing de las historias del sprint actual. |
| 2 | Continuar con las historias restantes. |
|  | Dudas de historia de eliminar archivo |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impedimentos** | |
| **N°** | **Descripción impedimento** |
| 1 | Persiste el problema de la base de datos |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Daily 15/11** | |
| **Grupo: Scrum Team #0** | **Scrum Master: Hugo Mercado** |
| **Fecha: 15/11** | **Hora inicio: 23:30 hrs**  **Hora final: 23:45 hrs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Gonzalo Olatte | Scrum Master Team 2 |
| 2 | Tiare Ojeda | Scrum Master Team 3 |
| 3 | Alberto Calvo | Scrum Master Team 4 |
| 4 | Mario Valverde | Scrum Master Team 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades realizadas desde la daily anterior** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Alberto: Empezaron testing |
| 2 | Tiare: Se avanza con programación |
| 3 | Mario: Terminando lo que falta documentación |
| 4 | Gonzalo: Avance en la documentación |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades a realizar para la siguiente daily** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Alberto: Test unitarios y documentadores ayudaran el informe. |
| 2 | Tiare: Se avanzará en programación y testing |
| 3 | Mario: Se avanzará en programación y testing |
| 4 | Gonzalo: Se avanzará en programación y testing |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impedimentos** | |
| **N°** | **Descripción impedimento** |
| 1 | Mala coordinación en testing |
| 2 | Confusión en el diagrama de clases. |
|  |  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Daily 16/11** | |
| **Grupo: Scrum Team #0** | **Scrum Master: Hugo Mercado** |
| **Fecha: 16/11** | **Hora inicio: 23:30 hrs**  **Hora final: 23:45 hrs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Gonzalo Olatte | Scrum Master Team 2 |
| 2 | Tiare Ojeda | Scrum Master Team 3 |
| 3 | Alberto Calvo | Scrum Master Team 4 |
| 4 | Mario Valverde | Scrum Master Team 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades realizadas desde la daily anterior** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Tiare: Demora en la entrega de unos diagramas  Se esperaban el diagrama general de clases para crear la documentación. |
| 3 | Alberto: Están haciendo los diagramas de CU, problemas con unir las partes de programación |
| 4 | Gonzalo: Problemas con diagramas de secuencia y diagramas de clases de la historia 15, se avanza. |
| 5 | Mario: Solo falta testing para terminar su parte del esfuerzo del sprint. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades a realizar para la siguiente daily** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Avanzar en Testing, y terminar con los detalles que faltan en programación y documentación. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impedimentos** | |
| **N°** | **Descripción impedimento** |
| 1 | Al momento de reunir las ramas de programación hubo problemas. |
| 2 | Equipo scrum 3 hace poco enviaron los cambios de programación lo que perjudicó la unión de la programación, plazo que debió ser hoy a las 12 hrs. |
| 3 | Los grupos entregar tarde sus cambio en la programación. |
| 4 | problemas con unir las partes de programación |