# Impediment Log

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Impedimentos | Soluciones |
| 1 | Se cortó la luz lo que provocó retraso en reuniones de programación. | Se posterga la reunión reunión. |
| 2 | Se advierte el lunes junto al resto del equipo del proyecto que la persona que falta a alguna daily del Sprint 2. En la daily del mismo dia faltan 2 personas de Scrum Team 2 que tienen un historial de inasistencia frecuente. | Se les indica a las personas que faltaron el dia 12/11 que se les dará la condición de que entreguen todas sus tareas el día 13/11, en el caso de que las historias entregadas no estén correctas, se les dará una retroalimentación y plazo hasta el dia 14/11. Además no faltar a ninguna daily (Sin importar la justificación), también se indica |
| 3 | Se procede al despido de 2. integrantes del Scrum Team 2. | Se hace intercambio de integrantes del Scrum Team 2 y 3 para poder mitigar la reducción de personal. |
| 4 | Inconvenientes con la base de datos | Programadores trabajaron para resolver el inconveniente. Mientras tanto se trata de avanzar la programación sin la Base de Datos. |
| 5 | Dudas de historia de eliminar archivo | Se contacta con el Product Owner para resolver duda. |
| 6 | Problemas con unir las partes de programación | Se asigna un programador para poder unir las historias. |