**Daily 12/11/18. 22.00hrs - 22.15hrs**

¿Qué he hecho desde la última reunión?

R: …

¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?

R: Asignar modo de trabajo por parte de documentación;Comienzo de trabajo por parte del equipo de programación.

¿Qué impedimentos u obstáculos (si los hubiera estoy enfrentando en la actividad)?

R: Inasistencia no justificada de algunos miembros; Incertidumbre de cómo abordar las historias;Problemas con la gestión anterior de documentación..

¿Quien asistió?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Alejandro Mery | Documentador |
| 2 | Daniel Montecinos | Programador |
| 3 | Yerko Herrera | Super documentador |
| 4 | Juan Oliva | Gestor de calidad |
| 5 | René Catalán | Programador |
| 6 | Nicholas Howard | Testing |
| 7 | Gonzalo Olatte | Scrum Master |

**Daily 13/11/18. 22.30hrs - 22.45hrs**

¿Que hehecho desde la última reunión?

R: el equipo ha trabajado en reuniones de programación entre los otros equipos y documentación

¿Que tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?

R:Terminar documentación debido a advertencias, avanzar en historias .

¿Qué impedimentos u obstáculos (si los hubiera estoy enfrentado en la actividad)?

R: Inasistencia del Scrum Master por motivos personales, irresponsabilidad por parte del equipo de documentación (no cumplir lo establecido).

¿Quien asistió?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Alejandro Mery | Documentador |
| 2 | Daniel Montecinos | Programador |
| 3 | Yerko Herrera | Super documentador |
| 4 | Juan Oliva | Gestor de calidad |
| 5 | René Catalán | Programador |
| 6 | Nicholas Howard | Testing |
| 7 | Nicolás Córdova | Super programador |
| 8 | Marlon Gonzales | Documentador |
| 9 | Alvaro Pozo | Documentador |

**Daily 14/11/18. 21.45hrs - 22.00hrs**

¿Que hehecho desde la última reunión?

R: Se trabaja en código de edición para docente (historia 16,17). Se completa tablas de testing, se trabaja en diagramas y criterios de aceptación.

¿Que tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?

R: Terminar testing de las historias con código disponible,

¿Qué impedimentos u obstáculos (si los hubiera estoy enfrentado en la actividad)?

R: Problemas con herramientas de trabajo por parte de super programador y de grupo de testing, atraso en la asistencia del daily.

¿Quien asistió?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Daniel Montecinos | Programador |
| 2 | Juan Oliva | Gestión de calidad |
| 3 | Yerko Herrera | Super Documentador |
| 4 | Rene Catalan | Programador |
| 5 | Nicholas Howard | Testing |
| 6 | Daryel Amaya | Documentador |
| 7 | Dominique Inzunza | Documentador |
| 8 | Nicolas Cordova | Super Programador |
| 9 | Gonzalo Olatte | Scrum Master |

**Daily 15/11/18. 21.45hrs - 22.00hrs**

¿Que hehecho desde la última reunión?

R: Por parte de documentación se revisa las tareas por evaluar, se trabaja en diagramas de clase. En programación, se está terminando la última historia, en testing se terminó de completar algunas tablas.

¿Que tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?

R: Terminar diagramas gracias a la retroalimentación entregada hoy, completar plantillas de testing.

¿Qué impedimentos u obstáculos (si los hubiera estoy enfrentado en la actividad)?

R: Repercusiones debido a problemas con las herramientas del equipo de programación, plantillas de testing no aceptadas por el cliente(Entregada por compañero Bastian Cornejo del Scrum 4), incomprensibilidad de que clases utilizar en diagramas de clases.

¿Quien asistió?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Daniel Montecinos | Programador |
| 2 | Juan Oliva | Gestión de calidad |
| 3 | Yerko Herrera | Super Documentador |
| 4 | Rene Catalan | Programador |
| 5 | Nicholas Howard | Testing |
| 6 | Daryel Amaya | Documentador |
| 7 | Dominique Inzunza | Documentador |
| 8 | Nicolas Cordova | Super Programador |
| 9 | Gonzalo Olatte | Scrum Master |
| 10 | Alejandro Mery | Documentador |

**Daily 16/11/18. 21.45hrs - 22.00hrs**

¿Que hehecho desde la última reunión?

R: Se terminó la codificación de las historias; se avanzó y revisó las historias en documentación, en testing se aplicó test de manera separada, quedando a la espera de el código unificado.

¿Que tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?

R: Aplicar testing unitario; revisar y aplicar cambios en documentación.

¿Qué impedimentos u obstáculos (si los hubiera estoy enfrentado en la actividad)?

R: Problemas con plantillas de documentación, problemas con diagrama de clases y casos de uso.

¿Quien asistió?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Daniel Montecinos | Programador |
| 2 | Juan Oliva | Gestión de calidad |
| 3 | Yerko Herrera | Super Documentador |
| 4 | Rene Catalan | Programador |
| 5 | Nicholas Howard | Testing |
| 6 | Daryel Amaya | Documentador |
| 7 | Dominique Inzunza | Documentador |
| 8 | Nicolas Cordova | Super Programador |
| 9 | Gonzalo Olatte | Scrum Master |
| 10 | Alejandro Mery | Documentador |