|  |  |
| --- | --- |
| **Daily 13/11** | |
| **Grupo: Grupo 3** | **Scrum Master: Tiare Ojeda** |
| **Fecha: 13/11** | **Hora inicio: 22:35 Hora final: 22:50** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Tiare Ojeda | Scrum Master |
| 2 | Pamela Alcantara | Super Documentación |
| 3 | Franco Vega | Super Programación |
| 4 | Vicente Villegas | Super Calidad |
| 5 | Daryel Amaya | Testing |
| 6 | Bryan Silva | Programación |
| 7 | Felipe Mahana | Programación |
| 8 | Dominique Insunza | Documentación |
| 9 | Matías Araos | Documentación |
| 10 | Robert Arevalo | Documentación |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades realizadas desde la daily anterior** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Preparación de plantillas para testing |
| 2 | Reuniones con los líderes de programación |
| 3 | Reunión con el equipo de testing |
| 4 | Terminaron tareas de documentación |
| 5 | Ramas listas para los programadores |
| 6 | Comenzaron tareas |
| 7 | Revisión de tareas de documentación |
| 8 | Refinamiento de historias |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades a realizar para la siguiente daily** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Rellenar plantillas para testing |
| 2 | Refinamiento |
| 3 | Comenzar a realizar el informe final |
| 4 | Avanzar tareas pendiente |
| 5 | Capacitación a un miembro |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impedimentos** | |
| **N°** | **Descripción impedimento** |
| 1 | Terminar refinamiento |
| 2 | Problemas de tiempo |
| 3 | Desconocimiento de django |
|  |  |