|  |  |
| --- | --- |
| **Daily 14/11** | |
| **Grupo: Grupo 3** | **Scrum Master: Tiare Ojeda** |
| **Fecha: 14/11** | **Hora inicio: 22:40 Hora final: 22:55** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Tiare Ojeda | Scrum Master |
| 2 | Pamela Alcantara | Super Documentación |
| 3 | Franco Vega | Super Programación |
| 4 | Vicente Villegas | Super Calidad |
| 5 | Daryel Amaya | Testing |
| 6 | Bryan Silva | Programación |
| 7 | Felipe Mahana | Programación |
| 8 | Dominique Insunza | Documentación |
| 9 | Matías Araos | Documentación |
| 10 | Robert Arevalo | Documentación |
| 11 | René Catalán | Programador (préstamo) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades realizadas desde la daily anterior** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Daryel se juntó con compañeros del Scrum Team 2 |
| 2 | Comenzó a trabajar en la documentación de ese Scrum |
| 3 | Super documentadora se reúne con los líderes de documentación |
| 4 | Testing revisó herramientas |
| 5 | Se aprobaron historias por aceptar |
| 6 | Término de tareas |
| 7 | Dominique hizo tareas del Scrum Team 2 |
| 8 | Programador Trabajando en la historia 31 y 32 |
| 9 | Se terminó refinamiento historias 41 y 42 |
| 10 | Trabajó programador del Scrum Team 2 en la historia 23, 24 y 25 terminadas |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades a realizar para la siguiente daily** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Seguir con las tareas del Scrum Team 2 |
| 2 | Terminar tareas |
| 3 | Seguir avanzando en el testing |
| 4 | Ayudar en lo que se necesite y seguir aprobando |
| 5 | Terminar tareas del Scrum Team 2 |
| 6 | Terminar tareas 31 y 32 |
| 7 | Reforzar las historias que faltan |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impedimentos** | |
| **N°** | **Descripción impedimento** |
| 1 | Poco tiempo para trabajar |
| 2 | Programador con problemas de salud |
| 3 | Refuerzo en la herramienta para programar |
| 4 |  |