|  |  |
| --- | --- |
| **Daily 15/11** | |
| **Grupo: Grupo 3** | **Scrum Master: Tiare Ojeda** |
| **Fecha: 14/11** | **Hora inicio: 22:35 Hora final: 22:50** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Tiare Ojeda | Scrum Master |
| 2 | Pamela Alcantara | Super Documentación |
| 3 | Franco Vega | Super Programación |
| 4 | Vicente Villegas | Super Calidad |
| 5 | Daryel Amaya | Testing |
| 6 | Bryan Silva | Programación |
| 7 | Felipe Mahana | Programación |
| 8 | Dominique Insunza | Documentación |
| 9 | Matías Araos | Documentación |
| 10 | Robert Arevalo | Documentación |
| 11 | René Catalán | Programador (préstamo) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades realizadas desde la daily anterior** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Daryel terminó la documentación del Scrum Team 2 |
| 2 | Documentadora revisó diagramas de clases |
| 3 | Programador (préstamo) ayuda a programador del equipo a avanzar en sus tareas |
| 4 | Documentadores ayudarán en el documento final |
| 5 | Programador comienza otro módulo |
| 6 | Implementar en el git las tareas del sprint anterior |
| 7 | Dominique terminó tareas del Scrum Team 2 |
| 8 | Avanzar con testing y reunión con los otros testing |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades a realizar para la siguiente daily** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Comenzarán el testing |
| 2 | Seguirán trabajando en el documento final |
| 3 | Revisar las historias del sprint pasado |
| 4 | Ayudar a otro programador a terminar sus tareas |
| 5 | Seguir ayudando al Scrum Team 2 |
| 6 | Cambiar la historias del sprint pasado al nuevo modelo de datos que hicieron |
| 7 | Realizar reunión de testing |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impedimentos** | |
| **N°** | **Descripción impedimento** |
| 1 | Draw io complicado para trabajar |
| 2 | Problemas con los criterios de aceptación |
| 3 | No se tomaron historias relacionadas con una historia (impide continuar) |
| 4 | Poco tiempo |
| 5 | Prueba de testing |
| 6 | Mala coordinación con los testing de otros equipos |