|  |  |
| --- | --- |
| **Daily 16/11** | |
| **Grupo: Grupo 3** | **Scrum Master: Tiare Ojeda** |
| **Fecha: 16/11** | **Hora inicio: 22:35 Hora final: 22:50** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Tiare Ojeda | Scrum Master |
| 2 | Pamela Alcantara | Super Documentación |
| 3 | Franco Vega | Super Programación |
| 4 | Vicente Villegas | Super Calidad |
| 5 | Daryel Amaya | Testing |
| 6 | René Catalán | Programador (préstamo) |
| 7 | Felipe Mahana | Programación |
| 8 | Dominique Insunza | Documentación |
| 9 | Matías Araos | Documentación |
| 10 | Robert Arevalo | Documentación |
| 11 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades realizadas desde la daily anterior** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Testing terminó la plantilla del primer sprint |
| 2 | Terminaron documentación del Scrum Team 2 |
| 3 | Terminaron diagrama de clases general (documentación final) |
| 4 | Documentador ayudó en el informe general |
| 5 | Terminaron sus historias programación y unieron todo |
| 6 | Dominique ayudó al Scrum Team 2 |
| 7 | El programador del Scrum Team 2 ayudó a juntar los cambios de los equipos |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades a realizar para la siguiente daily** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Daryel terminará la documentación del otro equipo |
| 2 | Terminarán el testing |
| 3 | Cambiar métodos del informe final |
| 4 | Terminar diagramas de clases |
| 5 | Seguirán trabajando en el informe final |
| 6 | Juntarán las ramas |
| 7 | Hacer coincidir las ramas |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impedimentos** | |
| **N°** | **Descripción impedimento** |
| 1 | Franco Vega no pudo estar presente en la unión de todas las historias de programación por lo cual hubo un retraso para todos los equipos. |