|  |  |
| --- | --- |
| **Daily 20/11** | |
| **Grupo: Grupo 3** | **Scrum Master: Tiare Ojeda** |
| **Fecha: 20/11** | **Hora inicio: 22:40 Hora final: 22:55** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Tiare Ojeda | Scrum Master |
| 2 | Pamela Alcantara | Super Documentación |
| 3 | Bryan Silva | Super Programación |
| 4 | Vicente Villegas | Super Calidad |
| 5 | Daryel Amaya | Testing |
| 6 | Franco Vega | Programación |
| 7 | Felipe Mahana | Programación |
| 8 | Dominique Insunza | Documentación |
| 9 | Matías Araos | Documentación |
| 10 | Robert Arevalo | Documentación |
| 11 | René Catalán | Programador (préstamo) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades realizadas desde la daily anterior** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Testing está realizando pruebas al proyecto final |
| 2 | Testing está terminando el reporte final |
| 3 | Documentación completa informe final |
| 4 | Programador (préstamo) aprendiendo Moodle para entrega final |
| 5 | Programadores revisan ramas de producción |
| 6 |  |
| 7 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades a realizar para la siguiente daily** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Terminarán de hacer el testing del proyecto |
| 2 | Testing completará informe final |
| 3 | Seguirán completando el informe final |
| 4 | Terminar informe final |
| 5 | Terminar refinamiento |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impedimentos** | |
| **N°** | **Descripción impedimento** |
| 1 | Sin permiso para editar informe final |
|  |  |
|  |  |
|  |  |