|  |  |
| --- | --- |
| **Daily 19/11** | |
| **Grupo: Grupo 4** | **Scrum Master: Alberto Calvo** |
| **Fecha: 19/11** | **Hora inicio: 22:15 Hora final: 22:30** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Alberto Calvo | Scrum Master |
| 2 | Felipe Rodríguez | Super Documentación |
| 3 | Luis Ancavil | Super Programación |
| 4 | Bastián Cornejo | Super Calidad |
| 5 | Camilo Pérez | Testing |
| 6 | Gonzalo Galáz | Programación |
| 7 | Matías Tejos | Programación |
| 8 | Sebastián Cortés | Documentación |
| 9 | Antonio Sepúlveda | Documentación |
| 10 | Daniel Roa | Documentación |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades realizadas desde la daily anterior** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Alcances en el módulo de auditoría |
| 2 | Ver los testing que quedan por hacer |
| 3 | Diagrama de casos de uso del módulo interfaz |
| 4 | Documentación de la historia 1 y 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades a realizar para la siguiente daily** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Terminar documentación de historia 1 y 2 |
| 2 | Progresar en los límites |
| 3 | Informe de testing |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impedimentos** | |
| **N°** | **Descripción impedimento** |
| 1 | Trabajos en diversas asignaturas |
| 2 | Falta de tiempo |

|  |  |
| --- | --- |
| **Daily 20/11** | |
| **Grupo: Grupo 4** | **Scrum Master: Alberto Calvo** |
| **Fecha: 20/11** | **Hora inicio: 22:15 Hora final: 22:30** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo** |
| 1 | Alberto Calvo | Scrum Master |
| 2 | Felipe Rodríguez | Super Documentación |
| 3 | Bastián Cornejo | Super Calidad |
| 4 | Camilo Pérez | Testing |
| 5 | Gonzalo Galáz | Programación |
| 6 | Matías Tejos | Programación |
| 7 | Sebastián Cortés | Documentación |
| 8 | Antonio Sepúlveda | Documentación |
| 9 | Daniel Roa | Documentación |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades realizadas desde la daily anterior** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Terminar historias 1 y 2 (el diagrama de componentes, alcance y límites ) documentación lista |
| 2 | Límite por módulo de auditoría |
| 3 | Avances en el Informe de testing. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades a realizar para la siguiente daily** | |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Ayudar a los otros equipos con lo restante en los módulos |
| 2 | Terminar el informe final. |
| 3 | Terminar informe de testing. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impedimentos** | |
| **N°** | **Descripción impedimento** |
| 1 | No han subido código para los testers. |